# Leal Control ERP 2.0

## Diseño del circuito del dinero (Finanzas + Contabilidad)

Versión: borrador para revisión
Fecha: septiembre 2026
Destinatario: área contable y financiera
Objetivo: validar el diseño operativo antes de implementar cambios en el sistema

## 1. Propósito de este documento

Este documento resume cómo debería funcionar el circuito del dinero en Leal Control ERP 2.0: desde el extracto bancario hasta la cobranza, el pago a proveedores y (opcionalmente) la contabilización.

Está pensado para que el equipo contable-financiero pueda:

- Revisar si el flujo refleja la operación real de la empresa.

- Señalar errores, omisiones o casos especiales.

- Aprobar el diseño o proponer cambios antes de que el equipo técnico lo implemente.

Instrucciones para la revisión: al final hay una sección de preguntas y un espacio para comentarios. Marcá con OK las partes que estén bien y escribí qué cambiarías en las que no.

## 2. Regla de arquitectura (acordada)

Ningún módulo depende de otro; los módulos pueden estar conectados.

| Situación | Comportamiento esperado |
| --- | --- |
| Cliente sin módulo Contabilidad | Finanzas funciona al 100%: bancos, extractos, conceptos, recibos, órdenes de pago, cheques, flujo de caja. |
| Cliente agrega Contabilidad después | El sistema se conecta: toma la información ya generada en Finanzas y permite generar asientos sin rehacer la operación. |
| Contabilidad desactivada o no contratada | Nada en Finanzas se bloquea ni pide asientos. |

En resumen: Finanzas es el núcleo operativo del dinero. Contabilidad es un conector opcional, no un requisito.

## 3. Visión del circuito (cómo debería sentirse para el usuario)

### 3.1 Flujo general

EXTRACTO BANCARIO (CSV del banco)
           │
           ▼
  MOVIMIENTOS en la cuenta (ingresos y egresos)
           │
           ▼
  REGLAS automáticas + revisión humana
           │
           ▼
  CONCEPTO confirmado (ej.: "Cobro a cliente", "Comisión bancaria")
           │
           ├──────────────────────────────────────┐
           ▼                                      ▼
  RECIBO DE COBRO                         ORDEN DE PAGO
  (elige movimientos de                    (elige movimientos de
   cartera de INGRESOS)                     cartera de EGRESOS)
           │                                      │
           ▼                                      ▼
  Imputación a facturas de venta          Imputación a facturas de compra
           │                                      │
           └──────────────┬───────────────────────┘
                          ▼
            (Opcional) CONTABILIDAD: asiento según plantilla
                          configurada por concepto / documento

### 3.2 Idea central: el Concepto como cartera operativa

Un concepto financiero no es una cuenta contable. Es una etiqueta operativa que agrupa movimientos del mismo tipo y permite trabajar con precisión:

- Cartera “Cobro a cliente” → al armar un recibo, solo aparecen ingresos ya clasificados así.

- Cartera “Pago a proveedor” → al armar una orden de pago, solo aparecen egresos de ese tipo.

- Cartera “Comisión bancaria” → movimientos que luego (si hay contabilidad) van a una plantilla de gasto bancario.

Beneficio: el usuario no elige entre cientos de movimientos del extracto, sino entre los que ya fueron identificados para ese tipo de operación.

### 3.3 Relación con la contabilidad (cuando el cliente la contrata)

Cada concepto (o cada tipo de documento) puede tener asociada una plantilla de asiento. Así cada empresa configura el mapeo según su actividad y su plan de cuentas, sin que el sistema imponga un único criterio.

- Finanzas no necesita saber si existe contabilidad.

- Contabilidad lee lo ya confirmado en Finanzas y propone/genera el asiento.

## 4. Qué hay hoy en Leal Control v2 (staging)

Estado al septiembre 2026, según revisión del sistema en pruebas (v2.lealcontrol.com).

### 4.1 Módulo Finanzas — implementado

| Funcionalidad | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Cuentas bancarias y cajas | ✅ Operativo | Tipos: banco, caja, billetera, inversión |
| Importación de extracto CSV | ✅ Operativo | Galicia y formatos similares; evita duplicados |
| Movimientos bancarios | ✅ Operativo | Ingresos (crédito) y egresos (débito) |
| Conceptos financieros | ✅ Operativo | Ej.: Cobro cliente, Pago proveedor, Comisión, Sueldos… |
| Reglas de clasificación | ✅ Operativo | Por texto en descripción; prioridad configurable |
| Bandeja de revisión | ✅ Operativo | Sugerido → confirmado por usuario |
| Recibos de cobro | ✅ Operativo | Líneas de cobro + imputación a facturas |
| Órdenes de pago | ✅ Operativo | Simétrico a cobranzas |
| Cheques / eCheqs | ✅ Operativo | Cartera de cheques recibidos |
| Filtro por concepto al elegir movimiento en recibo | ⚠️ Parcial | Existe filtro, pero no es estricto |
| Finanzas sin contabilidad | ✅ Cumple la regla | No exige asientos |

### 4.2 Módulo Contabilidad — implementado (opcional)

| Funcionalidad | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Plan de cuentas | ✅ Operativo |  |
| Libro diario, mayor, sumas y saldos | ✅ Operativo |  |
| Plantillas de asiento (modelos) | ✅ Operativo | Incluye modelos para recibo y orden de pago |
| Auto-asiento de recibo / compra / venta | ⚠️ Manual | Endpoint existe; no está integrado al flujo diario de cobranzas |
| Conciliación bancaria contable | ⚠️ Separada | Importa extracto otra vez en módulo Contabilidad |
| Mapeo concepto financiero → plantilla | ❌ No existe | Las plantillas se eligen por tipo de documento, no por concepto |

### 4.3 Conceptos seed incluidos hoy (ejemplos)

| Código | Nombre | Uso típico |
| --- | --- | --- |
| COBRO_CLIENTE | Cobro a cliente | Ingresos por cobranzas |
| PAGO_PROVEEDOR | Pago a proveedor | Egresos por pagos |
| COMISION | Comisión bancaria | Gastos del banco |
| GASTO_BANCARIO | Gasto bancario | Débitos varios del banco |
| TRANSFERENCIA_INTERNA | Transferencia entre cuentas | Movimientos internos |
| SUELDOS | Sueldos y cargas | Pagos de nómina |
| RETENCION | Retención practicada | Retenciones en cobros/pagos |
| AJUSTE | Ajuste / diferencia de cambio | Ajustes ARS/USD |
| (y otros) |  | Ver pantalla Conceptos en Finanzas |

## 5. Brechas respecto a la visión acordada

| # | Brecha | Impacto en el día a día | Prioridad sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Movimientos sin clasificar pueden usarse en recibos/OP | Riesgo de imputar un movimiento incorrecto | Alta |
| 2 | El concepto elegido en el recibo no siempre se guarda en el movimiento | Pérdida de trazabilidad | Alta |
| 3 | Dos importaciones de extracto (Finanzas y Contabilidad) | Doble trabajo y posible desvío entre tesorería y contabilidad | Alta |
| 4 | Reglas solo miran texto de la descripción | Mucha clasificación manual (CUIT, contraparte, monto no se usan) | Media |
| 5 | No hay mapeo concepto → plantilla contable | La contabilidad no sigue la lógica operativa de Finanzas | Media |
| 6 | Auto-contabilización no está en el flujo de confirmar recibo/OP | El contador debe ir a otro lado del sistema | Media |
| 7 | Órdenes de pago con menos refinamiento que recibos en filtro por concepto | Asimetría cobranzas vs pagos | Media-Baja |

## 6. Propuesta de diseño (para aprobación)

### 6.1 Principios de uso

- Nada al azar: un movimiento solo entra en un recibo u OP si tiene concepto confirmado y pertenece a la cartera correcta (ingreso/egreso).

- Un solo extracto: se importa una vez en Finanzas; Contabilidad consume esos movimientos (no vuelve a subir el CSV).

- Concepto = cartera: cada concepto define para qué documentos sirve (recibo, OP, solo tesorería).

- Contabilidad enchufable: al activar el módulo, se configuran plantillas por concepto; no se obliga al usuario de tesorería.

### 6.2 Atributos sugeridos de un concepto (ampliación)

| Atributo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Dirección | Ingreso / Egreso / Interno / Ambos | Cobro cliente = Ingreso |
| Usable en | Recibo / Orden de pago / Solo movimiento | Comisión = Solo movimiento |
| Requiere contraparte | Cliente o proveedor obligatorio | Cobro cliente = Sí |
| Estado mínimo del movimiento | Solo “Confirmado” para documentos | Evita usar sugeridos sin revisar |
| Plantilla contable (opcional) | Solo si módulo Contabilidad activo | COBRO_CLIENTE → plantilla caja vs deudores |

### 6.3 Flujo detallado: cobranza (ejemplo)

- Lunes: se importa extracto del banco Galicia.

- Sistema sugiere conceptos según reglas (ej. descripción contiene nombre de cliente).

- Tesorero revisa bandeja y confirma: este crédito = “Cobro a cliente”.

- Cobranzas arma recibo para Cliente X:

  - Elige cuenta banco.

  - Elige cartera “Cobro a cliente”.

  - Ve solo los créditos confirmados de esa cartera, no conciliados.

  - Selecciona el movimiento del extracto.

  - Imputa a facturas pendientes del cliente.

- Si hay Contabilidad: al confirmar, opción “Generar asiento” con plantilla del concepto.

### 6.4 Flujo detallado: pago a proveedor (simétrico)

Misma lógica con cartera “Pago a proveedor”, movimientos de egreso, imputación a facturas de compra.

### 6.5 Cheques y eCheqs

Propuesta: integrados al mismo circuito. Un cheque recibido puede: - Vincularse a un movimiento de cartera “Cobro a cliente”, o - Tener cartera propia “Cheque en cartera” hasta su depósito.

(Pendiente definición con área financiera — ver preguntas al final.)

## 7. Plan de implementación sugerido (técnico)

Sujeto al OK de este documento. Las fases pueden reordenarse según feedback.

| Fase | Entregable | Dependencia contable |
| --- | --- | --- |
| A | Solo movimientos confirmados y de cartera correcta en recibos/OP | No |
| B | Guardar y validar concepto al vincular movimiento en documentos | No |
| C | Reglas enriquecidas (CUIT, monto, contraparte del extracto) | No |
| D | Mapeo concepto → plantilla de asiento + botón “Contabilizar” | Sí (módulo activo) |
| E | Unificar extracto: Contabilidad lee movimientos de Finanzas | Sí (módulo activo) |
| F | Paridad total OP vs Recibos en UX de carteras | No |

Recomendación: implementar A + B primero; con eso el circuito operativo queda sólido sin tocar Contabilidad.

## 8. Preguntas para revisión del área contable-financiera

Por favor respondan cada ítem (OK / cambiar / no aplica + comentario).

### 8.1 Conceptos y carteras

| # | Pregunta | Respuesta / comentario |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿La lista de conceptos seed cubre la operación habitual (cobros, pagos, comisiones, sueldos, retenciones, transferencias)? ¿Falta alguno? |  |
| 2 | ¿Un mismo concepto puede usarse en recibo y en orden de pago, o siempre es exclusivo ingreso/egreso? |  |
| 3 | ¿Un recibo puede mezclar movimientos de varias carteras de ingreso, o siempre una cartera por recibo? |  |

### 8.2 Extracto y clasificación

| # | Pregunta | Respuesta / comentario |
| --- | --- | --- |
| 4 | ¿Quién debe confirmar la clasificación: tesorería, contador, o ambos según monto? |  |
| 5 | ¿Qué datos del extracto deberían disparar reglas automáticas además del texto? (CUIT, CBU, monto fijo, etc.) |  |
| 6 | ¿Están de acuerdo en un solo import de extracto (Finanzas) y que Contabilidad use los mismos movimientos? |  |

### 8.3 Cobranzas y pagos

| # | Pregunta | Respuesta / comentario |
| --- | --- | --- |
| 7 | ¿Siempre se imputa el recibo a facturas, o a veces es “anticipo” sin imputación? |  |
| 8 | ¿Cómo deben tratarse cheques diferidos vs transferencia ya en extracto? |  |
| 9 | ¿Retenciones van en la misma línea del recibo o como concepto/movimiento aparte? |  |

### 8.4 Contabilidad (si aplica)

| # | Pregunta | Respuesta / comentario |
| --- | --- | --- |
| 10 | ¿El asiento debe generarse automático al confirmar recibo/OP, o siempre con revisión del contador? |  |
| 11 | ¿Prefieren mapeo por concepto (cada concepto → plantilla) o por tipo de documento (todo recibo → una plantilla)? |  |
| 12 | ¿Qué pasa si el plan de cuentas cambia: se actualizan plantillas o se congelan por período? |  |

### 8.5 Casos especiales

| # | Pregunta | Respuesta / comentario |
| --- | --- | --- |
| 13 | Diferencia de cambio ARS/USD en cobros: ¿concepto “Ajuste” separado o parte del recibo? |  |
| 14 | Movimientos internos entre cuentas propias: ¿excluidos de recibos/OP? |  |
| 15 | ¿Otros casos que hoy no estén contemplados? |  |

## 9. Aprobación y próximos pasos

| Rol | Nombre | Fecha | OK / Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección / producto |  |  |  |
| Área contable-financiera |  |  |  |
| Desarrollo | Leonel |  | Borrador técnico |

Próximos pasos tras la revisión:

- Incorporar cambios sugeridos por contable/finanzas.

- Cerrar versión 1.0 del diseño.

- Implementar Fase A + B en staging.

- Prueba conjunta con datos reales (sin clientes en producción).

- Documentar manual de usuario del circuito.

## 10. Glosario breve

| Término | Significado en Leal Control |
| --- | --- |
| Movimiento | Línea del extracto bancario (ingreso o egreso) en una cuenta |
| Concepto | Clasificación operativa del movimiento (cartera) |
| Regla | Criterio automático para sugerir un concepto |
| Recibo de cobro | Documento que agrupa cobros e imputa a facturas de venta |
| Orden de pago | Documento que agrupa pagos e imputa a facturas de compra |
| Imputación | Asignación de un monto cobrado/pagado a una factura específica |
| Plantilla de asiento | Modelo contable (debe/haber) para generar asientos |
| Conciliación | Vincular movimiento bancario con documento (recibo/OP) o asiento |

Documento generado para revisión interna — Leal Control ERP 2.0
Contacto técnico: equipo de desarrollo / Leonel